户外营地综合平台

发际线捍卫者：2252954 文彧婕 2252092 毕雅琳 2251926 罗诗雨 2251654 付宝莹

# 1. 背景与动机：

当前市场上虽然有一些营地预约和户外用品租赁的平台，但大多数功能相对独立，用户体验不够流畅。它们大 多是分开操作的，用户需要在多个平台间切换，可能导致信息不一致和操作复杂。同时，缺少一个集合分享和 获取户外经验的平台，以及集合闲置户外用品出售和户外活动招募的平台。

# 2. 主要目标：

该项目的核心目标是打造一个集成化、一站式的营地预约系统，解决当前营地预订、户外用品租赁、用户交流 和信息获取之间割裂的问题。主要目标包括：

.   简化预约流程。 .   提供交流平台。 .   获取户外信息。

# 3. 主要功能与特性：

主要功能包括：

.   营地预约：搜索、筛选营地，查看营地信息，在线预订和管理预约。 .   户外用品租赁：按类别筛选用品，在线租赁并与营地预订关联。

.   社区交流：发布经验帖分享经验、招募贴组织活动、闲置帖在用户见出售闲置户外用品。 .   经验咨询：查看露营攻略、户外技巧资讯。

特点包括：一站式服务、用户体验友好、社区互动、个性化推荐、可靠性高。

# 4. 目标用户及关键可用性目标：

1.目标用户

（1）热爱户外的个人用户 （2）露营装备租赁公司 （3）营地运营商

2.关键可用性目标

（1）用户友好界面：确保用户轻松使用平台，界面布局直观。 （2）高效性：支持用户快速检索，减少操作步骤。 （3）可靠性：确保系统运行稳定，减少故障。 （4）安全性：确保用户数据和交易安全，使用身份验证机制和数据保护。

# 5. 现有产品的评估说明：

现有相似产品（携程，去哪儿等）不足：

.  功能单一：无法提供营地特色和使用体验介绍。

.  缺少户外用品租赁：用户无法通过平台一站式获取出行所需的装备。

.   缺乏社交互动：无法让用户分享户外经验、交流心得。

本产品的解决办法：

.   支持用户浏览详细营地信息。 .   支持用户租赁户外用品。

.   支持用户分享户外经验，参与讨论，或者发布闲置物品交换和招募活动。

# 6. 解决方案的创新性及改进点：

.  全方位服务： 本产品不仅提供营地预订，还整合了户外用品租赁、详细营地信息展示，实现一站式户外 出行服务。

.   社区互动： 支持发布分享贴、闲置贴和招募贴，增强用户互动性和社区归属感。 .   内容丰富： 提供户外经验资讯和营地特色介绍，帮助用户更明智做出决策。

# 7. 团队组织与初步项目规划：

10人团队组织设置如下： 项目经理（1人）、数据库架构师（1人）、前端开发团队（3人）、后端开发团队 （3人）、测试团队（2人）

初步项目规划：

.  第1阶段：需求分析与设计（1-2周）

项目经理组织需求调研，数据库架构师设计数据模型和数据库架构，前后端团队定义接口需求。

.  第2阶段：数据库开发（3-4周）

后端团队开发并实现数据库结构，前端团队开发用户界面并与后端的API接口整合。

.  第3阶段：测试与优化（2周）

测试团队测试前后端数据库功能，进行数据处理、查询效率测试。后端团队根据测试结果进行优化。

.  第4阶段：发布与维护（1-2周）

项目上线后，进行维护和bug修复，收集用户反馈并进行功能优化。

# 8. 工程流程与方法论：

开发方法论： 敏捷开发

工程流程： 每个Sprint周期都包括需求确认、开发任务分配、前后端开发与集成、功能测试。每次迭代结束 后，团队评估开发进展，并根据用户反馈进行调整。

# 9. 团队协作平台或系统：

.  Git(Github Desktop)： 代码的版本控制，共享修改历史。 .  Pixso： 前端团队使用的界面设计和原型共享工具。

系统分析与设计.md                                                                                                                                                              2024-09-24

.  Apifox： 接口设计、共享、对接和测试。 .  Notion： 各类文档的编写和共享。

.   钉钉： 团队成员的日常沟通。

# 10. 发展的潜力：

在技术创新方向，可以引入AR或VR技术，帮助用户在预订前感受营地和其周围环境，增强沉浸感和决策效率。

同时，可以进行跨平台集成与合作，如与其他旅游、导航、天气等应用合作，将天气信息、交通信息、导航等 功能集成到平台中；集成旅游保险与健康服务，提供户外旅游保险、医疗急救信息服务，提供安全保障。

# 11. 相关技术：

前端：

.   HTML/CSS/JavaScript .  Vue.js

后端：

ASP.NET Core .   SQLSugar

数据库：

Oracle Database

# 12. 开发中可能的挑战：

技术挑战：

.  系统扩展性性能：平台可能会面临大量的用户同时访问，Oracle 数据库在面对高并发查询时需要专门的 架构设计和数据库优化策略。

.  安全性：平台涉及用户个人信息和支付数据，需要使用 SSL、加密技术以及认证机制，防止数据泄露和 黑客攻击；确保用户角色权限管理、户外达人申请审核、支付系统等模块的安全性。

非技术挑战：

.   用户体验设计：项目涉及营地预订、户外用品租赁、社区互动等，要在这些模块之间设计流畅的用户体 验，确保功能的易用性。

13. 项目对职业发展的帮助：

1. 团队成员将深入应用 Oracle 数据库，在处理大型数据集、优化复杂查询、编写 PL/SQL 存储过程方面， 为成为数据架构师或数据库管理员打下基础。

2. 团队成员将接触到分布式系统设计、微服务架构、API 设计集成等技术，提升系统架构设计能力。

3. 团队成员将学习安全认证、加密、数据保护等内容，提供安全工程师或系统管理员的工作经验。